Agata Chucherko, Inzynieria Obliczeniowa, rok IV

Projekt II – Harmonogram – Kwiaciarnia online

|  |  |
| --- | --- |
| Zajecia /  Data | Realizowane punkty |
| Zajecia nr 2  14.10.2016 | 1. Stworzenie repozytorium  2. Przygotowanie srodkowiska XAMMP |
| Zajecia nr 3  21.10.2016 | 3. Stworzenie bazy danych i podstawowych tabel.  4. Stworzenie podstawowych klas |
| Zajecia nr 4  28.10.2016 | 5. Stworzenie panelu logowania.  6. Ogolny zarys wygladu aplikacji. |
| Zajecia nr 5  4.11.2016 | 7. Dodawanie kwiatow i przeglad dostepnych kwiatow przez administratora.  8. Dodawanie nowych sprzedawcow i przeglad przez administratora. |
| Zajecia nr 6  10.11.2016 | 9. Dodawanie nowych klientow. Przeglad klientow po stronie administratora  10. Podglad dostepnych produktow po stronie klienta, zarowno przed i jak i po zalogowaniu. |
| Zajecia nr 7  18.11.2016 | 11. Realizacja nowego zamowienia  12. Przeglad czekajacych zamowien po stronie administratora |
| Zajecia nr 8  25.11.2016 | 13. Dodanie osobnego adresu do zamowienia  14. Rabaty |
| Zajecia nr 9  02.12.2016 | 15. Realizacja zamowien po stronie administartora  16. Zarzadzanie Magazynem przez administratora |
| Zajecia nr 9  09.12.2016 | 17. Mozliwosc edycji danych usera  18. Zglaszanie problemow przez usera |